## Slide 1: مدل پیشنهادی برمبنای متودولوژی اجایل و چارچوب اسکرام برای راهبرد پروژه­های گروه MAPCS
وحید اسبقی
مکو، کارشناس طراح و برنامه‌نویس نرم‌افزار
asbaghi.vahid@mapnaec.com
هفتمین همایش ICT گروه مپنا
نگاهی بر اجایل، اسکرام و نحوه پیاده‌سازی آن در جهت پیشبرد پروژه‌های MAPCS (MAPNA AUTOMATION & PROCESS CONTROL SYSTEM)

## Slide 2
فهرست مطالب
اسکرام در MAPCS
  مشکلات موجود برای اجرایی کردن اجایل
  ساختار سازمانی کنونی و مدل انطباق
  تعیین نقش‌ها
  مدل پیشنهادی با ذکر مثال
1
2
3
اجایل، تعریف، میزان موفقیت و مزایای آن
اسکرام در یک نگاه

## Slide 3
اجایل چیست

## Slide 4
رضایت مشتری از محصول نهایی
رضایت توسعه دهنده‌ها و ذینفع از کاری که انجام داده‌اند و محصولی که تولید کرده‌اند.
معیار موفقیت پروژه

## Slide 5
بهبود روند حضور مشتری در جریان توسعه محصول
افزایش کیفیت محصول خروجی
ساده‌سازی روند ارائه محصول نهایی
افزایش آگاهی توسعه دهنده از محصول در حال توسعه
کاهش چشمگیر ریسک
رضایت نهایی مشتری
رضایت نهایی توسعه دهنده محصول
مزایای استفاده از روش اجایل

## Slide 6
پاسخگویی به تتغییرات سودمندتر از پیروی یک برنامه از پیش تعیین شده می‌باشد.
بیانیه اجایل
افراد و رابطه بین آنها با ارزش‌تر و مفیدتر از از پروسه‌ها و ابزارها است.
محصول نهایی که بخوبی کار کند به تهیه و نوشتن اسناد طولانی و بی‌فایده ارجعیت دارد.
استفاده مستقیم از حضور مشتری در روند توسعه محصول بهتر از نوشتن یک قرارداد مشخص و پایبندی بدون چون و چرا به آن می‌باشد.

## Slide 7: چارچوب اسکرام
اسکرام یک چارچوب بر مبنای متودولوژی اجایل می‌باشد که برای توسعه محصولات و سرویس‌های خلاقانه بکار می‌رود.

## Slide 8
نقش‌های اسکرام (Scrum Roles)
پروسه‌های اسکرام (Processes)
مصنوعات اسکرام (Artifacts)
اسکرام مستر (Scrum Master)
مالک محصول (Product Owner)
تیم توسعه (Development Team)
جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت (Sprint Planning)
اسپرینت (Sprint)
جلسه روزانه (Daily Scrum)
بازبینی اسپرینت (Sprint Review)
جلسه رترو (Retrospective)
جلسه اصلاح بک‌لاگ (Backlog Grooming)
بک‌لاگ محصول (Product Backlog)
بک‌لاگ اسپرینت (Sprint Backlog)
نمودار برن‌داون (Burn down Chart)
تخته کانبان (Kanban Board)
اجزای اسکرام

## Slide 9
بک لاگ محصول
مالک محصول
برنامه‌ریزی اسپرینت
بک لاگ اسپرینت
تیم توسعه
ذینفعـان
ذینفعـان
اصلاح بک‌لاگها
معیار کیفیت
محصول قابل ارائه
جلسه رترو
اسپرینت
جلسه روزانه اسکرام
15 دقیقه
مشاهده روند انجام کار
اسکرام مستر
تعریف هدف
بازبینی اسپرینت
1 تا 4 هفته
اسکرام در یک نگاه

## Slide 10
اسکرام در MAPCS
مشکلات موجود
  شناسایی و تعیین نقش‌ها
  تشکیل تیم‌های اسکرامی
  چگونگی اجرایی کردن روند اسکرام
  فرهنگ شخصی افراد
  فرهنگ سازمانی
  Scrum Master
  Product Owner

## Slide 11
MECO (MAPNA ELECTRIC & CONTROL, ENGINEERING & MANUFACTURING CO.)
MAPCS (MAPNA AUTOMATION & PROCESS CONTROL SYSTEM)
نرم‌افزار مهندسی و پیکربندی
رئیس نرم‌افزار
رئیس پروسس سیستم کنترل
رئیس سخت‌افزار
رئیس میان‌افزار
نرم‌افزار
‌مانیتورینگ
شبکه و امنیت
پروتکل و فیلدباس
درایور و میان‌افزار
ساخت سخت‌افزار
کدهای درایور
کنترل پروژه‌های اجرایی
پروسس
تست مفهومی و کاربردی
مهندسی توسعه محصول
مدیریت گروه
ساختار سازمانی کنونی MAPCS
MAPIDE (MAPCS Integrated Development Environment)
MAPIEW (MAPCS HMI Viewer)

## Slide 12
مالک محصول مناسب کیست؟
آنها در زمینه کاری خود خبره هستند و کسب و کار مرتبط با تیم تحت نظارت خود را بخوبی و بهتر از هر فرد دیگری در گروه می­شناسند.
آنها هم اکنون وظیفه هدایت تیم­ها را بر عهده دارند و در مورد آنچه هر تیم توسعه می­دهد، نقش واسط و رهبر را عهده­دار هستند.
آنها هم اکنون تعیین­کننده نیازمندی‌های سیستم هستند که گروه­های تخصصی زیر مجموعه آنها موظف به انجام و اجرای آنها هستند.
هم اکنون آنها نقش واسط میان تیم­های توسعه و ذینفع­ها را بر عهده دارند.
اعضای تیم پروژه‌های اجرای
اعضای تیم تست
هر یک از اعضای سایر تیم‌ها
روسای تیم‌ها

## Slide 13
روند اجرایی شدن اسکرام در گروه MAPCS
مثال افزودن و یا ارتقای قابلیت Help در نرم‌افزارهای گروه

## Slide 14
Scrum
XP
RUP

## Slide 21
فهرست منابع
1. S. Hastie, S. Wojewoda, (2015), "Standish Group 2015 Chaos Report - Q&A with Jennifer Lynch,” https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015.
2. R. C. Martin, M. Martin, (2006), Agile Principles, Patterns, and Practices in C#, Prentice Hall, New Jersey.
3. K. Beck, & et al, (2001), “Manifesto for Agile Software Development,“ https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/.
4. K. Beck, & et al, (2001), "12 Principles Behind the Agile Manifesto,” https://www.agilealliance.org/agile101/12-principles-behind-the-agile-manifesto/.
5. J. Drobka, D. Noftz, R. Raghu, (2004), “Piloting XP on Four Mission-Critical Projects,” IEEE Software, 21(6), pp 70-75.
6. L. R. Vijayasarathy, D. Turk, (2008), “Agile Software Development: A Survey of Early Adopters,” Journal of Information Technology Management, 19(2), pp 1-8.
7. K. Schwaber, J. Sutherland, (2016), “The Scrum Guide, The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game,” Scrum.Org and ScrumInc.
8. K. S. Rubin, (2013), “Essential Scrum,” Addison-Wesley, New Jersey.
9. S. W. Ambler, (2018), "2018 IT Project Success Rates Survey Results,” http://www.ambysoft.com/surveys/success2018.html.

## Slide 22
با تشکر از توجه شما